ОТЧЕТ

о работе Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” за 2014 год

Постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от      22 апреля 2009 года № 84-IV ГС создана Комиссия Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 26 сентября 20013 года № 3090-IV ГС Комиссия Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» переименована в Комиссию Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” (далее – Комиссия).

Комиссия работает по отдельному плану, утверждаемому ежегодно. Комиссия в своей работе в отчетном периоде сделала акцент на строительстве малоэтажного жилья, проблеме «обманутых дольщиков», организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов  и ряде других вопросов.

1. Заседания комиссии

Комиссией в истекшем периоде проведены 3 запланированные заседания:

12 марта 2014 года состоялось совместное выездное заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству, Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по вопросу «О реализации Закона Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года N 66-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» в г. Набережные Челны.

По результатам совместного заседания принято решение № 1 от 12 марта 2014 года, направленное на обеспечение сдачи в эксплуатацию находящихся на контроле «проблемных» объектов долевого строительства микрорайона «Яшьлек» и  организацию контроля обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых под долевое строительство многоквартирных домов на момент заключения договоров участия в долевом строительстве.

29 мая 2014 года состоялось совместное выездное заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству, Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по вопросу «О реализации Закона Республики Татарстан от 25 июня 2013 года № 52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан», усиление надзора за формированием фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, качеством капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляемого в рамках реализации республиканских адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, за деятельностью регионального оператора – Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

12 декабря 2014 года состоялось совместное выездное заседание Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству, Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по вопросу по вопросу «О повышении качества жилья, строящегося по программе социальной ипотеки».

- По результатам совместного заседания принято решение № 3 от 12 декабря 2014 года, направленное на повышение качества жилья, строящегося по программе социальной ипотеки.

Работа Комиссии проводилась гласно, с участием представителей средств массовой информации. Материалы заседаний Комиссии оперативно освещались в газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», журнале «Татарстан», а также телеканалами «Татарстан – новый век», «Россия – Татарстан», «Эфир.

В сфере деятельности комиссии за отчетный период приняты следующие законы Республики Татарстан:

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О мерах по реализации статьи 166 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»;

«О признании утратившей силу статьи 14 Закона Республики Татарстан «О государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике Татарстан»;

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»;

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»;

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»;

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан».

Приняты в первом чтении проекты законов Республики Татарстан:

«О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и о внесении изменений в статью 5 Закона Республики Татарстан «О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О мерах по реализации статей 166 и 166-1 Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»;

«О внесении изменений в статьи 5 и 61 Закона Республики Татарстан «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан».

| Председатель Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” | Р.Т. Бурганов |
| --- | --- |