ОТЧЕТ

о работе Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” за 2017 год

Постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от      22 апреля 2009 года № 84-IV ГС создана Комиссия Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», постановлением Государственного Совета Республики Татарстан от 26 сентября 20013 года № 3090-IV ГС Комиссия Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» переименована в Комиссию Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации” (далее – Комиссия).

Комиссия работает по отдельному плану, утверждаемому ежегодно ее решением. Комиссия в своей работе в отчетном периоде сделала акцент на строительстве малоэтажного жилья, проблеме «обманутых дольщиков», организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечении жильем отдельных категорий граждан и ряде других вопросов.

1. Заседания комиссии

Комиссией в истекшем периоде проведены 4 запланированные заседания:

10 марта 2017 года состоялось выездное заседание Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по вопросу «О работе Центра энергосберегающих технологий Республики Татарстан, в том числе об эффективности реализуемых центром проектах, предложениях по совершенствованию нормативной правовой базы Республики Татарстан в сфере энергосбережения».

По результатам заседания принято решение № 1, направленное, в том числе, на:

обеспечение разработки механизма, предусматривающего предоставление скидок на оплату энергоносителей промышленным предприятиям соразмерно затратам на проведение ими мероприятий по энергосбережению;

разработку программы внедрения технологии энергоменеджмента при реализации энергосервисных контрактов;

обеспечение высокого уровня квалификации сотрудников, принимающих управленческие решения по вопросам, влияющим на уровень потребления энергетических ресурсов, путем проведения на постоянной основе подготовки и переподготовки специалистов учреждений и организаций в области энергоменеджмента, энергосбережения и энергоэффективности;

снижение бюджетных расходов на функционирование органов государственной власти и подведомственных учреждений путем повышения эффективности использования энергоресурсов.

12 апреля 2017 года состоялось выездное заседание Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по вопросу «Итоги и проблемы реализации в республике программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда».

По результатам заседания принято решение №2, направленное на:

обеспечение завершения расселения граждан из аварийного жилищного фонда в установленные законодательством сроки, юридических процедур по изъятию жилых помещений в рамках указанной Программы;

формирование пакета предложений по количеству и параметрам квартир, исходя из спроса, сложившегося в ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых по социальному найму и социальной ипотеке.

10 сентября 2017 года состоялось заседание Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по вопросу «Об обеспечении земельных участков, выделенных под жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры».

- По результатам совместного заседания принято решение № 3, направленное на:

усиление контроля за соблюдением органами местного самоуправления процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности, для подготовки и утверждения схем территориального планирования муниципальных образований Республики Татарстан, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков;

формирование и внедрение при развитии застроенных или подлежащих застройке территорий в целях жилищного строительства механизмов государственно-частного партнерства, организационных механизмов привлечения кредитных и инвестиционных средств для реализации проектов;

максимальную прозрачность при распоряжении землей, установление четких и прозрачных процедур территориального планирования, определения градостроительных регламентов и видов разрешенного использования земельных участков;

создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры;

опережающее обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры для проведения аукционов и увеличения предложений жилья на конкурентном ранке жилищного строительства, удовлетворяющего спрос населения.

- 24 ноября 2017 года в состоялось выездное заседание Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и постоянной комиссии Казанской городской Думы по градостроительству и ЖКХ  по вопросу «Об организации работы по осуществлению контроля за долевым строительством и решении вопросов «обманутых дольщиков».

- По результатам совместного заседания принято совместное решение   № 4 о необходимости:

обеспечения сдачи в эксплуатацию находящихся на контроле «проблемных» объектов долевого строительства в согласованные с участниками долевого строительства сроки;

продолжить разъяснительную работу среди населения в сфере долевого строительства с использованием средств массовой информации, сети Интернет;

продолжить активный мониторинг жилищного строительства, осуществляемого с привлечением денежных средств граждан;

организовать контроль обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных под долевое строительство многоквартирных домов на момент заключения договоров участия в долевом строительстве.

Работа Комиссии проводилась гласно, с участием представителей средств массовой информации. Материалы заседаний Комиссии оперативно освещались в газетах «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», журнале «Татарстан», а также телеканалами «Татарстан – новый век», «Россия – Татарстан», «Эфир.

В сфере деятельности комиссии за отчетный период приняты следующие законы Республики Татарстан:

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан»;

«О внесении изменений в статьи 17 и 18 Закона Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан»;

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан»;

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере реализации прав граждан на приобретение жилья экономического класса в Республике Татарстан»;

«О внесении изменений в статью 18 Закона Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан»;

«О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Татарстан «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов»;

«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Татарстан» и статью 7 Закона Республики Татарстан «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан».

| Председатель Комиссии | Р.Т. Бурганов |
| --- | --- |